Phần 1 – Phân tích Sprint

Đầu vào của Sprint:

Product Backlog do Đức (Product Owner) sắp xếp ưu tiên.

Product Goal, yêu cầu người dùng và tiêu chí hoàn thành.

Năng lực của nhóm phát triển

Đầu ra của Sprint:

Increment là phiên bản sản phẩm chạy được, đáp ứng Definition of Done.

Phản hồi từ người dùng thử để cải thiện sản phẩm ở Sprint tiếp theo.

Độ dài Sprint: Chọn Sprint cố định 2 tuần, tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần.

Lý do: Dựa trên trụ cột Thanh tra (Inspection), nhóm có thể kiểm tra sản phẩm và nhận phản hồi sau mỗi 2 tuần, từ đó kịp thời điều chỉnh hướng phát triển.

Phần 2 – Thiết kế Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách cùng tuyến đường vào một chuyến | Chức năng cốt lõi, tạo ra giá trị chính của dịch vụ đặt xe ghép. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Đảm bảo mỗi khách biết số tiền phải trả, hỗ trợ chia sẻ chi phí minh bạch. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Hỗ trợ thanh toán thuận tiện sau khi xác định chi phí. |
| 4 | (d) Đánh giá bạn đi ghép sau chuyến | Giúp cải thiện chất lượng dịch vụ nhưng không bắt buộc cho lần ra mắt đầu tiên. |

Phần 3 – Xử lý thay đổi giữa Sprint

Khi khách yêu cầu ưu tiên ví điện tử thay thẻ ngân hàng vào giữa tuần thứ 2, Đức (Product Owner) tiếp nhận yêu cầu và quyết định cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog. Nhóm trao đổi để đánh giá tác động, tiếp tục Sprint hiện tại theo Sprint Goal đã thống nhất và đưa thanh toán ví điện tử vào Sprint tiếp theo nếu phù hợp. Chỉ khi Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner mới xem xét hủy Sprint