## Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1: Waterfall (mô hình tuần tự). Thu thập và xác định yêu cầu từ đầu, thực hiện lần lượt các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao

- Giải pháp 2: Scrum (mô hình lặp theo Sprint). Chia công việc thành các Sprint ngắn, bàn giao sản phẩm từng phần, nhận phản hồi và điều chỉnh Product Backlog thường xuyên

## Phần 2 – So sánh hai giải pháp

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Waterfall | Giải pháp 2: Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Thay đổi giữa chừng khó khăn, có thể phải làm lại nhiều bước. | (+) Dễ điều chỉnh ưu tiên giữa các Sprint theo yêu cầu mới. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Thường thấy sản phẩm muộn, sai lệch có thể phát hiện ở giai đoạn cuối. | (+) Có sản phẩm từng phần sau mỗi Sprint, phát hiện sai lệch sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Dễ lập kế hoạch và kiểm soát quy trình khi yêu cầu ít thay đổi. | (–) Các hoạt động phản hồi và điều chỉnh thường xuyên có thể tạo thêm chi phí khi yêu cầu đã ổn định. |

## Phần 3 – Lựa chọn và phản biện

Đội Tính năng: Chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép có yêu cầu thay đổi liên tục theo thị trường; Sprint ngắn giúp đội phản hồi nhanh và thử nghiệm tính năng sớm

Đội Đối soát: Chọn Waterfall vì yêu cầu hóa đơn điện tử cần rõ ràng, chính xác và tuân thủ quy định thuế; cần xác định yêu cầu, kiểm thử và kiểm soát chặt chẽ trước khi triển khai. Nếu luật thuế thay đổi gấp, đội phải đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và kiểm thử lại; rủi ro là phải sửa thiết kế, chậm tiến độ hoặc phát sinh chi phí

Phản biện: Không thể chọn Scrum cho cả hai đội chỉ vì Scrum hiện đại hơn, bởi phương pháp phải phù hợp với mức độ biến động và rủi ro của yêu cầu. Waterfall phù hợp với yêu cầu ổn định nhưng kém linh hoạt khi luật thuế thay đổi đột ngột, vì vậy Đội Đối soát cần có quy trình xử lý thay đổi khẩn cấp và cập nhật tuân thủ kịp thời