1. Lý do chọn Agile

Hạn chế của Waterfall:

Yêu cầu bị cố định từ đầu, khó thay đổi khi khách hàng phát sinh nhu cầu mới

Chỉ trình diễn cuối dự án nên lỗi và sai lệch yêu cầu được phát hiện muộn

Thay đổi giữa chừng gây tốn thời gian và chi phí sửa chữa

Agile khắc phục: Chia dự án thành các Sprint ngắn, bàn giao sản phẩm từng phần, nhận phản hồi thường xuyên và điều chỉnh ưu tiên liên tục.

Kết luận: GreenMart đang mở rộng bán hàng đa kênh nên yêu cầu dễ thay đổi. Agile giúp dự án linh hoạt, giảm rủi ro và đáp ứng khách hàng nhanh hơn.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua phần mềm | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ | Trao đổi trực tiếp, họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày. |
| Viết tài liệu chi tiết, chỉ demo cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Phát triển từng phần, demo cuối mỗi Sprint. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt khi đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi thường xuyên, cập nhật Product Backlog theo ưu tiên. |
| Luôn theo kế hoạch ban đầu | Đáp ứng với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch sau mỗi Sprint. |

3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần, tương ứng 3 Sprint trong 6 tuần đầu.

Minh bạch: Công khai mục tiêu, công việc và tiến độ trên bảng chung

Thanh tra: Kiểm tra sản phẩm và tiến độ hằng ngày, đánh giá cuối Sprint.

Thích nghi: Điều chỉnh Product Backlog và cách làm dựa trên phản hồi.

Lý do chọn Scrum: Scrum giúp chia nhỏ công việc, nhận phản hồi sớm và thay đổi thứ tự ưu tiên mà không phải lập lại toàn bộ kế hoạch như cách làm Waterfall.

4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Quyền hạn và giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Quyết định mục tiêu sản phẩm và thứ tự Product Backlog; không áp đặt cách triển khai kỹ thuật. |
| Scrum Master | Hoa | Đảm bảo Scrum được thực hiện đúng, hỗ trợ loại bỏ trở ngại; không tự quyết định thứ tự Product Backlog. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Cùng lập kế hoạch và quyết định cách thực hiện, tạo Increment đạt chuẩn; không tự ý thay đổi Sprint Goal. An, Bình, Chi lập trình; Dung kiểm thử. |

5. Artifacts và lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm |
| 3 | Giỏ hàng |
| 4 | Đặt hàng online |
| 5 | Thanh toán |
| 6 | Quản lý đơn hàng |
| 7 | Quản lý tồn kho |
| 8 | Kiểm thử và bảo mật |

Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp và cập nhật mức độ ưu tiên.

5.2. Sprint Backlog – Sprint 1

Sprint Goal: Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

An: Phát triển API tìm kiếm.

Bình: Phát triển giao diện tìm kiếm và chi tiết sản phẩm.

Chi: Phát triển giỏ hàng.

Dung: Kiểm thử các chức năng.

Long: Làm rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận.

Hoa: Hỗ trợ nhóm, loại bỏ trở ngại.

5.3. Increment cuối Sprint 1

Sản phẩm có thể sử dụng với các chức năng tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Các chức năng phải được tích hợp, kiểm thử và đáp ứng Definition of Done. Chức năng chưa đạt chuẩn không được tính là hoàn thành.

5.4. Lịch 5 sự kiện/hoạt động Scrum

| Sự kiện | Thời điểm và mục đích |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu Sprint: xác định mục tiêu và kế hoạch. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút: kiểm tra tiến độ và điều chỉnh công việc. |
| Sprint Review | Cuối Sprint: trình diễn sản phẩm, nhận phản hồi khách hàng. |
| Sprint Retrospective | Sau Review: đánh giá quy trình và đề xuất cải tiến. |
| Backlog Refinement | Xuyên suốt Sprint: làm rõ, chia nhỏ và sắp xếp yêu cầu. |

Lưu ý: Backlog Refinement là hoạt động liên tục, không phải sự kiện Scrum chính thức.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Long tiếp nhận yêu cầu và cập nhật thứ tự Product Backlog.

Nhóm đánh giá tác động đối với Sprint Goal hiện tại.

Developers tiếp tục theo Sprint Goal, có thể điều chỉnh Sprint Backlog nếu không ảnh hưởng mục tiêu.

Chức năng đặt hàng online được đưa vào Sprint tiếp theo hoặc được ưu tiên sớm hơn khi nhóm thống nhất phương án phù hợp.

Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner có thể hủy Sprint. Đây là trường hợp ngoại lệ.

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Thông báo rõ tính năng chưa hoàn thành và lý do.

Chỉ trình diễn các chức năng đã đạt Definition of Done.

Lấy phản hồi của GreenMart và cập nhật Product Backlog.

Product Owner sắp xếp lại ưu tiên; Developers xem xét công việc chưa hoàn thành trong Sprint Planning tiếp theo.

Không được tuyên bố tính năng chưa đạt chuẩn là đã hoàn thành.

7. Kế hoạch 6 tuần

| Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tuần 1–2: Sprint 1 | Tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng. |
| Tuần 3–4: Sprint 2 | Đặt hàng online, nhập thông tin giao hàng. |
| Tuần 5–6: Sprint 3 | Thanh toán, quản lý đơn hàng và hoàn thiện chức năng theo ưu tiên. |